회의록

| 회의일시 | 2023.09.13 수요일 | 프로젝트명 | 스핀스퀘어 | 작성자 | 노주희 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 김건희, 신민서, 구혜원, 노주희 |  |  |  |  |

| 회의안건 | 전 개발진행 확인 및 피드백 |
| --- | --- |

| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. 건희 : 장미 구현, 샹들리에 자연스럽게 바꿈, 레버 구현, 똑딱이 - 목록화 2. 민서 : 코인, 혜원이 배경 끝 * 현지가 5,6 디자인할 예정 - 디자인 (3~4주 소요 예정) 아이템 디자인, 추가 배경 디자인 9/16 : 노주희 목록화 디자인 9/20 : 민서 디자인 3. 혜원 : 물 차오르는 부분 설정, 부력 - 물 차오를때 흔들림 표현 요구 - 물이 가만히 있을 때 출렁이게 하기 - 배경에서 물이 떨어지는걸로 연출 4. 주희 : 프리펩 구현 - 버튼을 눌러서 불빛이 켜지는 것을 이용 - 징검다리 흔들리는거 구현 - 징검다리 깨지고 없어지도록 구현 |  |
|  | 10/1 : 1차 보고서 (지금까지 한거 마무리 정리) 10/10 : 2차 보고서 (기획했던 부분 문서화) ~10/30 : 추가 개발 | 이슈나 비고 입력 |

| 결정 사항 | 내용 | 진행일정 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 진행 사항 확인 및 피드백 | 09/13 22:00~ 진행 사항 확인 피드백 회의 진행 (대면) |  |
| 회의사진 |  |  |  |