회의록

| 회의일시 | 2023.11.05 토요일 | 프로젝트명 | 스핀스퀘어 | 작성자 | 노주희 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 김건희, 신민서, 구혜원, 노주희 |  |  |  |  |

| 회의안건 | 전 개발진행 확인 및 피드백 |
| --- | --- |

| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. 건희 : 레버 코드 수정(모든 문이 닫히는 부분), 카메라 이동시 플레이어 고정, 데미지 입을때 뒤로 밀려나는 방향 설정 - 하트 왕국 들어가기 - 구름에서 가시 나오기 2. 민서 : 테이블 기울기 구현중, 광물, 배경 디자인 - 너무 밥상엎는 느낌, 책상에 마찰력 필요 - 파티클 안개 설정 - 찾아오는 얼굴들은 매번 다르게 하기 - 배경에 손님 추가 (배경에서는 몸만 보이는데, 얼굴 보일때만 보이게) - 주희 광물 디자인, 블록 추가 3. 혜원 : 서랍장 탁탁 느낌 완료, 버튼수정 - 서랍장 : 정도 확인 - 그림 맞추기 - 가시가 플레이어 인식하고 튀어나오도록(구현중) 4. 주희 : 물 부력, 징검다리 - 징검다리 디테일 수정 - 물에니메이션 == 노션 정리 하기 |  |
|  |  | 이슈나 비고 입력 |

| 결정 사항 | 내용 | 진행일정 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 진행 사항 확인 및 피드백 | 11/08 17:30 ~ 진행 사항 확인 피드백 회의 진행 (대면) |  |
| 회의사진 |  |  |  |